## АДМИНИСТРАЦИЯ Тюменцевского района Алтайского края

### Постановление

| 29.12.2020 г. |  | № | 350 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Тюменцево

 Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве Тюменцевского

района на 2021–2023 годы». 

В целях реализации мероприятий по энергосбережению на территории Тюменцевского района в соответствии с  Федеральным законом от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»  постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Тюменцевского района на 2021–2023 годы» (Приложение №1).

2. Председателю комитета по финансам, налоговой и кредитной политике  Администрации Тюменцевского района (Дамер Л.А.) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусмотреть бюджетные ассигнования для софинансирования мероприятий по данной муниципальной программе.

3. Руководителям муниципальных учреждений и организаций, профильных комитетов, назначить ответственных лиц по энергосбережению.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации района.

6. Контроль за выполнением данной программы возложить на заместителя главы района Озерову Е.П.

Глава района                                                                                        И.И.Дитц

Герман Евгения Александровна

83858822189

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Тюменцевского района

от                       №  ____

Муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и объектов бюджетной сферы  Тюменцевского района на 2021-2023 годы»

Паспорт муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и объектов бюджетной сферы  Тюменцевского района на 2021-2023 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и объектов бюджетной сферы Тюменцевского района на 2021-2023 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Тюменцевский район |
| Разработчик Программы | Отдел ЖКХ Администрации Тюменцевского района |
| Цели и задачи Программы | Цели: – эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на территории Тюменцевского района; – планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Задачи: – поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; – системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; |
| Целевые показатели Программы | – экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; – экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; – экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; |
| Срок реализации Программы | 2021-2023 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы – 1,44 млн. руб., в том числе: бюджетные средства – 1,45 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - частичный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2010 годом (базовым годом); - экономия за период реализации Программы - 400 тонн условного топлива в год; - снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в размере 300 тыс. руб. в год; - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ |

- Правовое обоснование Программы

Правовым обоснованием по разработке программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и объектов бюджетной сферы  Тюменцевского района на 2021-2023 годы» являются:

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

2. Анализ существующей ситуации и определение потенциала энергосбережения

Основной целью повышения эффективности энергосбережения энергетических ресурсов является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета городского округа на финансовое обеспечение расходов муниципальных учреждений Тюменцевского района.

Отсутствует обоснованная оценка потенциала энергосбережения и наиболее эффективных механизмов его реализации, а процесс принятия решения по выбору для реализации тех или иных энергосберегающих мероприятий носит субъективный характер. На практике часто достаточно средств, выделяемых на энергосбережение, но они направляются на иные мероприятия, с ним несвязанные. Например, на капитальный и текущий ремонт систем водо- и теплоснабжения. Другими словами, устраняются последствия проблемы, а причины ее возникновения остаются без должного внимания.

Еще одним проблемным местом является управление процессом энергосбережения в организациях бюджетной сферы и в системе образования, в частности. Большинство образовательных учреждений не имеют в штате специалистов-энергетиков и экономистов, которые смогли бы самостоятельно разработать и реализовать эффективные энергосберегающие программы. Кроме того, у них отсутствует мотивация, выражающаяся в материальном стимулировании их труда по внедрению энергосберегающих мероприятий в зависимости от достигнутых результатов. Таким образом, энергосбережению отводится второстепенная роль, и по этой причине реализация потенциала энергосбережения значительно затруднена.

Отсутствие приборов учета не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и требованиям энергосбережения и энергетической эффективности.

Затраты, обусловленные большими потерями во всех элементах муниципальных тепло- и водохозяйственных систем, включаются в тарифы платежей, что неизбежно ведет к их постоянному росту, вызывающему увеличение социальной напряженности в обществе. А также не достаточная информированность потребителей электроэнергии о возможностях энергосбережение, отсутствием стимулов к энергосбережению, без учетным потреблением всех видов ресурсов.

В виду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них во всех сферах значительно увеличились. Основной статьей расходов на коммунальные услуги в организациях являются расходы на оплату тепловой и электрической энергии.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной Программы.

# 3. Основные цели и задачи Программы

Основными  целями и задачами настоящей Программы являются:

– обеспечение потребностей поселения в качественном, надежном и экологически допустимом энергоснабжении при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов;

– повышение эффективности существующих систем энергоснабжения городского округа;

– снижение потребности в энергоресурсах существующих потребителей;

– внедрение энергосберегающих проектов при максимальной эффективности и минимальных вложениях;

– оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений и объектов жилищного фонда Тюменцевского района;

– создание на территории Тюменцевского района эффективной системы контроля потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы.

- 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Решение основной задачи Программы – улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их предоставление, заключается в объединении в необходимой и достаточной мере: организационных, интеллектуальных, материально-технических и финансовых ресурсов для создания комплексной и динамично развивающейся системы эксплуатации и управления энергосбережением c помощью ресурсосберегающих технологий.

Альтернативы снижению энергоресурсных затрат на всех этапах жизненного цикла коммунальных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения не существует. Решению объявленной задачи в сфере ЖКХ отвечают следующие мероприятия:

– учет тепло- и водоподачи, затрат на энергоснабжение и сокращение их потерь;

– сокращение количества непроизводительного ручного труда (сокращение численности обслуживающего персонала);

– повышение КПД технологического оборудования за счет энергосберегающих технологий;

– создание автоматизированных информационных систем сбора данных и управления инженерными сетями и объектами;

– оперативность и оптимальность управления технологическими объектами;

– информирование общественности о результатах реализации мероприятий по энерговодосбережению.

  - Система теплоснабжения

Перечень мероприятий по энергоресурсосбережению:

- установка приборов учета тепловой энергии приведет к рациональному использованию тепловой энергии и снижению расхода каменного угля.

- установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания на объектах теплохозяйств. Предполагаемая экономия теплоэнергетических ресурсов в год составит 114,8 тыс. кВт.

  - Система водоснабжения

Перечень мероприятий по энергоресурсосбережению:

- установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания на объектах водоснабжения МУМКП. Предполагаемая экономия теплоэнергетических ресурсов в год составит 8,3 тыс. кВт.

- установка технического перевооружения (без элементов реконструкции) водозаборных устройств в с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси–рования | Еди-ница изме- рения | Количество |  |  |  |  | Сумма затрат на работы и материалы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | По годам |  |  |  | Всего |  | По годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| 1 | Проведение энергетического обследования технологического процесса производства энергетических ресурсов | внебюджетный | шт. | 1 | 1 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета тепла | внебюджетный | шт. | 30 | 10 | 10 | 10 |  | 120 |  | 25 |  | 50 |  | 45 |  |
| 3 | Установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания в котельных | бюджетный | шт. | 325 | 325 |  |  |  | 100 |  | 40 |  | 40 |  | 20 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания | внебюджетный | шт. | 46 | 46 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка технического перевооружения (без элементов реконструкции) водозаборных устройств в с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края | краевой | шт. | 1 |  |  |  | 10700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджетный | шт. |  |  |  |  | 108,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: в т.ч.: бюджетный |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053,6 |  |  |  |  |  |  |  |

Механизм реализации Программы и

контроль  за ходом ее исполнения

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и объектов бюджетной сферы  Тюменцевского района на 2021–2023 годы» осуществляет Администрация Тюменцевского района.

Корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы, с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально–экономической ситуации, проводится ежегодно отделом ЖКХ Администрации Тюменцевского района.